Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Новосибирский промышленно-энергетический колледж»

МДК.01.01Технология разработки программного обеспечения

Отчёт по практической работе №2

|  | Работу выполнил студент группы ИСиП24: Гидион Денис Олегович |
| --- | --- |
|  | Проверил преподаватель: Болобуев Н.В. |

Цель работы: приобретение навыков разработки технического задания на программный продукт, ознакомиться с правилами написания технического задания.

| № | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения | 1. Полное наименование: Автоматизированная информационная система управления жизненным циклом программных продуктов «Платформа DevTrack» Условное обозначение: АИС «DevTrack» (шифр графических и текстовых документов — ДТ-2025-ПП) ### 2. Шифр темы (номер договора) Шифр темы: ДТ-01/2025-ПП Договор № 45/25 от «12» февраля 2025 г. Техническое задание, утвержденное Заказчиком (настоящий документ). Договор № 45/25 от 12.02.2025 на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы. Концепция создания АИС «DevTrack» (утв. 10.01.2025). Результаты обследования бизнес-процессов компании «СофтСтрой» (акт от 20.01.2025). Устав и учредительные документы ООО «СофтСтрой». Политика информационной безопасности ООО «СофтСтрой» (утв. 15.05.2024). 3.Дата начала работ: «01» марта 2025 г. Дата окончания работ: «30» ноября 2025 г. Этапы работ и детальные календарные сроки приведены в разделе «Календарный план» (Приложение № 1 к ТЗ). |

| 2 | Назначение и цели создания развития системы | Назначение системы Для сотрудников Обеспечить удобную цифровую среду для ежедневной работы: прозрачное планирование задач, доступ к актуальным требованиям и репозиториям, автоматизация рутинных процессов . Для клиентов Обеспечить полную прозрачность хода разработки: доступ к демо-стендам, актуальному статусу задач, срокам и результатам тестирования. Для руководства Обеспечить управляемость и предсказуемость бизнеса: контроль загрузки команд, рентабельности проектов и соблюдения дедлайнов в режиме реального времени. Перевести управление с «ручного режима» и «чувств» на объективные данные. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Характеристика объектов автоматизации | - Работа с клиентами: заказы, дела, расчёты, договоры. - Организация услуг: планирование, программирование - Документы и финансы: счета, оплаты, отчётность. - Партнёры:IT-компании. - Аналитика: продажи, эффективность, остатки. |
| 4. | Требования к системе | 1. Функциональные требования: • CRM-модуль для учёта заказчиков и сделок • Управление проектами и задачами (канбан, диаграмма Ганта) • Тайм-трекинг и учёт трудозатрат • Интеграция с Git-репозиториями, CI/CD • База знаний и документация • Личный кабинет клиента • Финансовый модуль (бюджеты, акты, счета) • Аналитические дашборды 2. Требования к безопасности: • Разграничение прав доступа (роли) • Защита персональных данных (152-ФЗ) • Резервное копирование • Логирование действий |
| 5. | Состав и содержание работ по созданию системы | 1. Анализ: Изучение бизнес-процессов компании, сбор требований, формирование ТЗ. 2. Проектирование: Разработка архитектуры системы, проектирование БД, интерфейсов, прототипирование. 3. Разработка: Написание кода, создание модулей, реализация интеграций. 4. Тестирование: Функциональное, нагрузочное, приёмочное тестирование, исправление ошибок. |

| 6. | Порядок контроля и приемки системы | 1. Поэтапная сдача: Каждый функциональный модуль или этап сдаётся по акту сдачи-приёмки. 2. Опытная эксплуатация: Тестовая работа системы в течение 30 рабочих дней в реальных условиях на пилотных проектах. 3. Финальная приёмка: Подписание акта после устранения всех замечаний и достижения плановых показателей. 4. Гарантия: Исправление ошибок и бесплатная поддержка в течение 12 месяцев. |
| --- | --- | --- |
| 7 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие | • Кадры: Назначение ответственных за внедрение со стороны заказчика, обучение сотрудников (администраторы, руководители проектов, разработчики). • Данные: Подготовка и перенос справочников (сотрудники, клиенты, проекты, ставки, шаблоны документов), загрузка исторических данных. • Техника: Обеспечение рабочих мест (ПК, интернет, доступ к серверам), подготовка серверной инфраструктуры или облачных мощностей. • Процессы: Разработка и утверждение регламентов работы в системе, инструкций для сотрудников, политик безопасности. |
| 8. | Требования к документированию | 1. Состав документации: • Руководство пользователя • Руководство администратора • Техническая документация (архитектура, БД, API) • Инструкция по развёртыванию 2. Формат: Электронный вид (PDF, HTML-справка, интерактивная документация в системе). |

| 9. | Источники разработки | 1. Входные данные заказчика: • Описание бизнес-процессов • Шаблоны договоров, ТЗ, актов • Штатное расписание, ставки сотрудников • Реестр клиентов и проектов 2. Нормативная база: • 152-ФЗ «О персональных данных» • Гражданский кодекс (договорные отношения) • Отраслевые стандарты разработки ПО 3. Аналоги и опыт: • Анализ существующих систем управления проектами (Jira, Yandex Tracker, Asana) • Лучшие практики управления разработкой (Agile, Scrum, Kanban) 4. Стандарты: • ГОСТ 34.601-90 (Автоматизированные системы. Стадии создания) • ISO/IEC 12207 (Процессы жизненного цикла ПО) • Рекомендации по UI/UX-дизайну |
| --- | --- | --- |

Вывод:В ходе работы я составил таблицы по заданию.